零基础可执行版 · 每一步都有输入、输出和验收

成员2：双取指、分支预测与 I-Cache 新手实施计划

BTB、GShare、RAS、16KB I-Cache 与双取指 Frontend

| 角色 | 成员2 / 前端负责人 |
| --- | --- |
| 工作分支 | codex/ooo-frontend-member2 |
| 版本 | V1.0 · 2026-09-02 |

执行原则：只改 frontend 目录。看不懂后端没关系：严格遵守 valid/ready/fire 和固定端口，专项测试通过后停止修改并把提交哈希交给负责人。

项目：盘古 MES2L676-100HP · Chisel RV32IM 双发射乱序 CPU

For agentic workers: REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:subagent-driven-development (recommended) or superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task. Steps use checkbox (- [ ]) syntax for tracking.

Goal: 独立完成每周期最多输出两条指令的前端，包括2路 I-Cache、BTB、GShare、RAS、重定向冲刷和 CoreBus refill，并通过不依赖乱序后端的专项验收。

Architecture: Frontend 接收一个取指PC，从 I-Cache 读取32字节 Cache Line，选择其中连续两条32位指令，查询分支预测器后通过 Decoupled[FetchGroup] 输出。预测错误时负责人只给出新PC和恢复历史，Frontend 必须丢掉旧路径的排队指令和迟到响应。

Tech Stack: Chisel 7.7.0、Scala 2.13.18、ScalaTest、Verilator、现有 CoreBusIO

Spec: docs/superpowers/specs/2026-09-02-dual-issue-ooo-contract-design.md

# Global Constraints

只能修改 chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/ 和对应 src/test/scala/cpu/ooo/frontend/。

OooTypes.scala 是负责人冻结的接口，只能引用，不能修改或复制一份。

不修改 Rv32Core.scala、SoCTop.scala、后端、MulDiv、DCache。

I-Cache 固定16KB、2路、32字节一行、256组；第一版只允许一个 miss 在途。

BTB固定256项、2路；GShare固定1024项；RAS固定8项。

所有 Decoupled 接口都必须正确处理反压。

不调用PDS综合；独立验收只做测试、RTL生成和Verilator lint。

# 先理解四个词

valid：发送方说“我现在给出的数据是真的”。

ready：接收方说“我这一拍能收”。

fire：valid && ready，只有 fire 才算真正传输一次。

反压：接收方把 ready 拉低。此时发送方必须保持 valid 和 bits 不变，不能偷偷换下一条数据。

如果测试里出现“数据重复、丢失或顺序错”，先检查是不是没有遵守这四条。

# 你负责什么

| 模块 | 作用 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| BranchTargetBuffer | 记住见过的分支地址和目标 | 两个查询PC、分支更新 | 是否命中、目标、分支类型 |
| GSharePredictor | 预测条件分支跳不跳 | 分支PC、全局历史、实际结果 | taken预测、更新后的2-bit计数器 |
| ReturnAddressStack | 预测函数返回地址 | call/return更新 | 栈顶返回地址 |
| BranchPredictor | 组合BTB/GShare/RAS | 取指组基址、更新、恢复 | BranchPrediction |
| ICache | 把慢CoreBus变成整行快速取指 | ICacheRequest、CoreBus响应 | ICacheResponse、refill请求 |
| OooFrontend | 维护PC、取两条指令、排队、冲刷 | redirect、预测更新、imem响应 | FetchGroup、imem请求 |

# 固定模块端口

class BranchPredictor extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val basePc = Input(UInt(32.W))
    val prediction = Output(new BranchPrediction)
    val update = Flipped(Valid(new BranchPredictUpdate))
    val restoreHistory = Flipped(Valid(UInt(OooConfig.GlobalHistoryWidth.W)))
  })
}

class ICache extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val cpuReq = Flipped(Decoupled(new ICacheRequest))
    val cpuResp = Decoupled(new ICacheResponse)
    val mem = new CoreBusIO
    val busy = Output(Bool())
  })
}

class OooFrontend(resetVector: BigInt = 0) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val out = Decoupled(new FetchGroup)
    val redirect = Flipped(Valid(new FrontendRedirect))
    val predictorUpdate = Flipped(Valid(new BranchPredictUpdate))
    val halt = Input(Bool())
    val imem = new CoreBusIO
  })
}

端口字段不允许自行改名。需要新信号时先把原因和一个失败测试交给负责人，由负责人决定是否改共享契约。

## Task 1: 建立最小测试壳和 CoreBus 内存模型

Files:

Create: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/FrontendTestMemory.scala

Create: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/FrontendInterfaceSpec.scala

Interfaces:

Consumes: CoreBusIO 请求。

Produces: 延迟可配置的32位读响应；不支持写请求，写请求返回 error=true。

☐ Step 1: 从现有 cpu/TestMemory.scala 复制握手方法的写法，但新类只服务本目录测试，不修改原文件。

☐ Step 2: 内存内容使用 Map[BigInt, BigInt]，地址不存在时返回0；响应延迟参数只允许1、2或4周期。

☐ Step 3: 写接口测试，确认共享 FetchGroup、ICacheRequest/Response 可以 Elaborate。

☐ Step 4: 运行：

wsl.exe -d Ubuntu -- bash -lc "cd /mnt/d/ZYNQ/smallproject/.worktrees/pango-riscv-cpu/chisel && /mnt/d/Chisel-environment/sbt/bin/sbt 'testOnly cpu.ooo.frontend.FrontendInterfaceSpec'"

预期：测试通过。若提示找不到 OooTypes，说明分支不是从负责人给出的契约提交建立，立即停止并重新建分支。

☐ Step 5: 提交 test(frontend): add isolated memory model。

## Task 2: GShare 两位计数器

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/GSharePredictor.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/GSharePredictorSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 查询PC、10位全局历史、条件分支实际taken更新。

Produces: 查询表项最高位，1表示预测taken，0表示not-taken。

索引公式固定为：pc(11,2) ^ history。计数器含义固定为 00强不跳、01弱不跳、10弱跳、11强跳，复位值全部为 01。

☐ Step 1: 写失败测试：同一个索引连续两次 taken 更新后，预测从 false 变为 true。

☐ Step 2: 写失败测试：11 再加不溢出，00 再减不下溢。

☐ Step 3: 实现1024个2-bit计数器和10位历史寄存器；更新使用请求里携带的旧 history，而不是当前 history。

☐ Step 4: 写恢复测试：restore.valid 后当前历史等于 restore.bits。

☐ Step 5: 运行 testOnly cpu.ooo.frontend.GSharePredictorSpec，全部通过后提交 feat(frontend): add gshare predictor。

## Task 3: 两路 BTB 和8项 RAS

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/BranchTargetBuffer.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/ReturnAddressStack.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/BranchTargetBufferSpec.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/ReturnAddressStackSpec.scala

Interfaces:

Consumes: basePc与basePc+4查询、BranchPredictUpdate。

Produces: 两个PC的命中、目标、conditional/call/ret类型；RAS栈顶。

☐ Step 1: BTB使用128组×2路。有效位、tag、target和3个类型位分别保存，不能把整个结构做成一个超宽组合查找表。

☐ Step 2: 测试空BTB不命中；更新PC 0x100 后只有对应PC命中并返回目标。

☐ Step 3: 测试同组第三个不同tag写入时只替换LRU选中的一路。

☐ Step 4: RAS在 call 时压入 pc+4，ret 时弹出；空栈ret不得给出有效预测；深度超过8时覆盖最老项。

☐ Step 5: 分别运行两个Spec，通过后提交 feat(frontend): add btb and return stack。

## Task 4: 组合分支预测器

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/BranchPredictor.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/BranchPredictorSpec.scala

Interfaces:

Consumes: basePc、分支更新、历史恢复。

Produces: 一项 BranchPrediction，包含slot、taken、target和预测前history。

☐ Step 1: 查询 basePc 和 basePc+4，若两者都命中，必须选择 slot0。

☐ Step 2: 无条件jump和return只要BTB命中就taken；条件分支由GShare决定。

☐ Step 3: ret目标优先使用RAS栈顶；RAS无效时本次ret预测无效而不是跳到0。

☐ Step 4: 预测条件分支后投机更新当前history；重定向时用 restoredHistory 覆盖投机历史。

☐ Step 5: 测试 slot0 taken时以后端规则取消slot1，slot1 taken时允许两槽都有效。

☐ Step 6: 运行 testOnly cpu.ooo.frontend.BranchPredictorSpec 并提交 feat(frontend): compose branch predictor。

## Task 5: 16KB 两路 I-Cache

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/ICache.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/ICacheSpec.scala

Interfaces:

Consumes: Decoupled[ICacheRequest]、CoreBus 32位响应。

Produces: Decoupled[ICacheResponse]、CoreBus 读请求、busy。

地址拆分固定为：低5位是行内偏移，addr(12,5) 是256组索引，addr(31,13) 是tag。每行8个32位字，共256位。

☐ Step 1: 写 miss 测试：第一次访问地址0，Cache必须依次发出地址0、4、8、12、16、20、24、28共8次CoreBus读。

☐ Step 2: 写 refill 完成测试：cpuResp.lineAddress=0，lineData(31,0)等于地址0的字，lineData(63,32)等于地址4的字。

☐ Step 3: 写 hit 测试：第二次访问同一行不得产生任何CoreBus请求。

☐ Step 4: 实现两路 tag/valid/data/LRU；复位只清valid和LRU，不清数据RAM。

☐ Step 5: 写冲突替换测试：三个拥有相同index、不同tag的地址依次访问，检查LRU替换。

☐ Step 6: 写 epoch 测试：响应必须原样返回请求epoch。

☐ Step 7: 写反压测试：cpuResp.ready=false 连续5拍，响应全部字段保持不变。

☐ Step 8: 写总线错误测试：refill任一字返回error时整行无效，CPU响应error且不能形成hit。

☐ Step 9: 运行 testOnly cpu.ooo.frontend.ICacheSpec 并提交 feat(frontend): add two-way instruction cache。

## Task 6: 双取指 Frontend 与重定向

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/OooFrontend.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/frontend/OooFrontendSpec.scala

Interfaces:

Consumes: redirect、predictorUpdate、halt、CoreBus响应、out.ready。

Produces: Decoupled[FetchGroup] 和 CoreBus 请求。

☐ Step 1: 复位PC等于构造参数 resetVector，请求地址必须4字节对齐。

☐ Step 2: 从 Cache Line 中按 pc(4,2) 选择slot0，slot1选择下一字；若slot0位于行内最后一个字，slot1无效，下一拍请求下一行。

☐ Step 3: 无taken预测时下一个PC为 pc+8；slot0 taken时slot1无效且下一个PC为目标；slot1 taken时两个槽有效且下一个PC为目标。

☐ Step 4: 维护至少2组 Fetch Queue。out.valid && !out.ready 时用测试连续检查5拍输出不变。

☐ Step 5: redirect优先级最高：清Fetch Queue、增加2位epoch、设置新PC；迟到旧epoch ICache响应必须丢弃。

☐ Step 6: halt为true时停止新请求，但已经对外valid的输出仍遵守反压，不允许中途改变。

☐ Step 7: 用程序序列测试顺序取指、slot0跳转、slot1跳转、预测失败重定向和取指错误。

☐ Step 8: 运行 testOnly cpu.ooo.frontend.OooFrontendSpec 并提交 feat(frontend): add dual-instruction frontend。

## Task 7: 成员2独立验收

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/frontend/GenerateFrontend.scala

Create: generated/reports/ooo/frontend-member2-acceptance.txt

☐ Step 1: 连续运行两次：

wsl.exe -d Ubuntu -- bash -lc "cd /mnt/d/ZYNQ/smallproject/.worktrees/pango-riscv-cpu/chisel && /mnt/d/Chisel-environment/sbt/bin/sbt 'testOnly cpu.ooo.frontend.*'"

两次都必须全部通过。

☐ Step 2: 生成 OooFrontend.sv，使用 Verilator lint；不得连接真实后端。

☐ Step 3: 运行 git diff --check。

☐ Step 4: 检查 git diff --name-only，只能出现本计划允许的 frontend 源文件、frontend 测试和验收报告。

☐ Step 5: 验收报告写明：测试数量、两次结果、RTL文件数、lint结果、已知限制“一个miss在途”。

☐ Step 6: 提交 test(frontend): record independent acceptance，把提交哈希发给负责人，此后停止修改分支。

# 出错时按这个顺序检查

输出重复或丢失：检查是不是把 valid 当成 fire。

反压时数据变化：给输出加寄存器，只在 fire 后换下一项。

redirect后出现旧指令：检查 Fetch Queue 是否清空、epoch是否增加、旧响应是否丢弃。

Cache Line字顺序反了：确认地址0放 lineData(31,0)，地址28放 lineData(255,224)。

分支训练没有效果：更新索引必须使用请求携带的旧history。

不知道该改后端还是SoC：都不要改，把失败测试和波形交给负责人。